Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 марта 2008 г. N 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2008 [N 468](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D3CC08F616B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CCa2w3K),

от 29.12.2008 [N 1064](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DCC805F416B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CCa2w3K), от 10.03.2009 [N 214](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DCCE07F214B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CCa2w3K), от 31.12.2009 [N 1189](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CA01F213BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC26a2wFK),

от 18.08.2010 [N 633](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CC03F912B500F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC25a2wAK), от 23.08.2010 [N 647](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC26a2wFK), от 26.09.2012 [N 974](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC26a2w3K),

от 30.01.2013 [N 67](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB01F415BD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC22a2wCK), от 30.04.2013 [N 382](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB09F711BE00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CD22a2wDK), от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2w9K),

от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C200F210BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wEK), от 23.12.2016 [N 1465](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB09F611B400F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wFK))

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#P43) формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

2. Министерству регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в 2-недельный срок с даты вступления в силу настоящего Постановления внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о предоставлении межбюджетных субсидий.

3. Министерству регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в месячный срок с даты вступления в силу настоящего Постановления внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения:

а) о порядке предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации проектов, имеющих региональное или межрегиональное значение;

б) о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации на реализацию инвестиционных проектов за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации;

в) о порядке формирования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

4. Министерству регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации в месячный срок с даты вступления в силу настоящего Постановления внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации.

5. Министерству регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в 2-недельный срок с даты вступления в силу настоящего Постановления утвердить [методику](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) расчета показателей и применения критериев эффективности проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, а также их предельные значения.

6. Министерству регионального развития Российской Федерации в 2-недельный срок с даты вступления в силу настоящего Постановления утвердить [порядок](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DCCC04F510B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w5K) ведения государственного реестра проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации.

7. Министерству регионального развития Российской Федерации в месячный срок утвердить [форму](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCA02F610B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) заявки на участие в отборе проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, и [методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCA02F610B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81C8a2wEK) по ее заполнению.

8. Признать утратившим силу [Постановление](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D3C902F814B75DFE431D640BaDw8K) Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. N 694 "Об Инвестиционном фонде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 48, ст. 5043; 2007, N 45, ст. 5514).

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ЗУБКОВ

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 марта 2008 г. N 134

ПРАВИЛА

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2009 [N 1189](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CA01F213BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wEK),

от 18.08.2010 [N 633](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CC03F912B500F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC25a2wAK), от 23.08.2010 [N 647](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC26a2w2K), от 26.09.2012 [N 974](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC26a2w3K),

от 30.01.2013 [N 67](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB01F415BD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC22a2wCK), от 30.04.2013 [N 382](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB09F711BE00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CD22a2wDK), от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2w9K),

от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C200F210BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wEK), от 23.12.2016 [N 1465](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB09F611B400F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wFK))

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) для реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства (далее - проекты), а также устанавливают этапы и процедуру их отбора, основные требования к представленной документации и проведению контроля и мониторинга хода их реализации.

2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на оплату принятых и принимаемых расходных обязательств Российской Федерации по реализации проектов, образуют годовой объем Фонда.

При подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на формирование бюджетных ассигнований Фонда, определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

"государственный координатор" - федеральный орган исполнительной власти или высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий координацию действий ответственных исполнителей комплексного инвестиционного проекта, подготовку отчетов о ходе реализации комплексного инвестиционного проекта и иные полномочия в соответствии с настоящими Правилами;

"инвестор" - коммерческая организация или объединение коммерческих организаций, создаваемое на основе договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), финансирующие создание и реконструкцию объектов капитального строительства частной собственности, приобретающие имущественные права на указанные объекты, а также концессионер - в случае реализации концессионного соглашения;

"инициатор проекта" - инвестор (в отношении проектов, имеющих общегосударственное значение, за исключением концессионных проектов), федеральный орган исполнительной власти (в отношении концессионных проектов, имеющих общегосударственное значение), высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в отношении региональных инвестиционных проектов, включая концессионные проекты);

"комплексный инвестиционный проект" - инвестиционный проект, состоящий из нескольких взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых двумя и более ответственными исполнителями и (или) инвесторами;

"концессионный проект" - инвестиционный проект, предполагающий подготовку и проведение конкурсов на право заключения концессионного соглашения, разработку проектной документации, подготовку территории строительства, а также создание и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках концессионного соглашения;

"отбор проектов" - устанавливаемая настоящими Правилами процедура, по результатам которой может быть принято решение о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда для реализации проектов;

"ответственный исполнитель" - главный распорядитель средств соответствующего бюджета, и (или) государственный заказчик или муниципальный заказчик по объектам капитального строительства, финансируемым за счет бюджетных ассигнований Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, и (или) Государственная компания "Российские автомобильные дороги";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC26a2w3K) Правительства РФ от 23.08.2010 N 647)

"паспорт проекта" - документ, содержащий основную информацию о технических и финансовых параметрах проекта, участниках проекта, принимаемых ими обязательствах и результатах реализации проекта, об объеме имущественных прав участников проекта на результаты реализации проекта, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

"период реализации проекта" - период, в течение которого осуществляется финансирование и создание объектов капитального строительства, предусмотренных проектом;

"проект, имеющий общегосударственное значение" - проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Российской Федерации, общая стоимость которого составляет не менее 5 млрд. рублей;

"проект, имеющий региональное значение" - проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, общая стоимость которого составляет не менее 500 млн. рублей, реализуемый на территории одного субъекта Российской Федерации;

"проект, имеющий межрегиональное значение" - проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития нескольких субъектов Российской Федерации, общая стоимость которого составляет не менее 500 млн. рублей, реализуемый на территории 2 и более субъектов Российской Федерации;

"региональный инвестиционный проект" - проект, имеющий региональное или межрегиональное значение;

"участники проекта" - ответственный исполнитель (ответственные исполнители), инвестор (инвесторы), государственный координатор, Министерство экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

4. Инвестор, желающий участвовать в проекте, должен соответствовать показателям абсолютной и относительной финансовой устойчивости, утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

Инвестором не могут выступать государственные или муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и общества, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) капиталах которых превышает 25 процентов, а также их дочерние общества.

Инвестор, желающий участвовать в проекте, не должен находиться в стадии реорганизации или ликвидации. В отношении инвестора, желающего участвовать в проекте, не должна применяться хотя бы одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Указанные требования не применяются к концессионеру.

5. Бюджетные ассигнования, в пределах которых могут приниматься новые расходные обязательства Российской Федерации по реализации проектов, образуют свободный остаток Фонда.

6. Паспорт комплексного инвестиционного проекта включает в себя паспорта инвестиционных проектов, входящих в комплексный инвестиционный проект, реализуемых за счет бюджетных ассигнований Фонда.

7. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются исключительно для финансирования создания и (или) развития объектов капитального строительства транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, а также для реализации концессионных проектов.

8. Бюджетные ассигнования Фонда не могут быть предоставлены для реализации проектов, по которым предусмотрены расходные обязательства Российской Федерации в соответствующем году.

9. Принципы отбора проектов:

а) обеспечение равных условий доступа к процедуре предоставления бюджетных ассигнований Фонда;

б) соответствие проектов критериям, установленным настоящими Правилами;

в) безубыточность проектов;

г) разделение рисков государства и инвесторов;

д) учет государственных и частных интересов.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФОНДА

10. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются в форме:

а) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включая финансирование разработки проектной документации на объекты капитального строительства, подготовки и проведения конкурсов на право заключения концессионного соглашения, в том числе подготовки конкурсной документации, а также финансирование работ по подготовке территории строительства, включая выкуп земельных участков;

б) предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;

в) предоставления субсидий на софинансирование разработки проектной документации на объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, предполагаемые к реализации в рамках концессионных соглашений, или предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование разработки проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности, предполагаемые к реализации в рамках концессионных соглашений;

г) направления бюджетных ассигнований в уставные капиталы открытых акционерных обществ, в том числе путем участия в их учреждении;

д) предоставления субсидий на осуществление Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, в том числе при реализации концессионных проектов.

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wBK) Правительства РФ от 23.08.2010 N 647)

11. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются для реализации проектов, имеющих общегосударственное значение, в которых доля финансирования за счет инвестора (инвесторов) составляет не менее 25 процентов, а для реализации региональных инвестиционных проектов - не менее 50 процентов.

III. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФОНДА

12. Нераспределенные бюджетные ассигнования Фонда отражаются в отношении Министерства экономического развития Российской Федерации в федеральном бюджете на очередной финансовый год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

13. В случае внесения изменений в паспорт проекта, предусматривающих уменьшение объема бюджетных ассигнований Фонда, предоставляемых для выполнения принятых расходных обязательств Российской Федерации по финансированию проектов, в том числе за счет экономии, образовавшейся в результате проведенных государственным (муниципальным) заказчиком торгов, изменения графика финансирования проекта, либо прекращения реализации проекта в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, после оплаты обязательств, возникших в процессе реализации проекта, неиспользованный объем бюджетных ассигнований направляется на увеличение свободного остатка Фонда с внесением в установленном порядке соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.

IV. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

14. Отбор проектов осуществляется на основе следующих критериев:

а) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в проекте (за исключением концессионного проекта);

б) соответствие решаемой задачи при реализации проекта целям социально-экономического развития Российской Федерации и государственного инвестирования на среднесрочную перспективу, а также отраслевым стратегиям развития, утвержденным Правительством Российской Федерации, - для проектов, имеющих общегосударственное значение;

в) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта;

г) обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных ассигнований Фонда;

д) стоимость проектов, установленная для получения бюджетных ассигнований Фонда, составляющая не менее 5 млрд. рублей, - для проектов, имеющих общегосударственное значение, и не менее 500 млн. рублей, - для региональных инвестиционных проектов;

е) соответствие объема финансирования проекта за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета минимальному уровню софинансирования, определяемому в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации (далее - методика для региональных инвестиционных проектов), - для региональных инвестиционных проектов;

(пп. "е" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wFK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

ж) соответствие задачи, на решение которой направлена реализация проекта, задачам, определенным стратегией социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, утвержденной в установленном порядке, - для региональных инвестиционных проектов;

з) период, на который предусматриваются бюджетные ассигнования Фонда для реализации проекта, не превышает 5 лет.

15. Проекты, прошедшие отбор на основе критериев, указанных в [пункте 14](#P110) настоящих Правил, подлежат отбору на основе показателей финансовой, бюджетной и экономической эффективности (количественные критерии).

Показателями финансовой эффективности являются такие показатели, как чистая приведенная стоимость проекта (характеризует превышение общей суммы денежных средств, полученных от реализации проекта, над суммарными затратами с учетом дисконтирования и определяется как накопленный дисконтированный эффект реализации проекта за расчетный период) и внутренняя норма доходности проекта (ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю).

Показателем бюджетной эффективности является отношение дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и (или) экономии расходов федерального бюджета, обусловленных реализацией проекта, к суммарному объему планируемого объема бюджетных ассигнований Фонда (для проектов, имеющих общегосударственное значение), отношение дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией проекта, к объему бюджетных ассигнований Фонда (для региональных инвестиционных проектов).

При этом под дисконтированием понимается приведение величины денежных потоков будущих периодов к настоящему моменту.

Показателем экономической эффективности является объем вклада проекта в увеличение валового внутреннего продукта (для проектов, имеющих общегосударственное значение) или в увеличение валового регионального продукта (для региональных инвестиционных проектов).

Оценка проектов на соответствие критериям эффективности проектов осуществляется на основе утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации [методики](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) расчета показателей и применения критериев эффективности проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Фонда, а также их предельных значений (далее - методика для проектов, имеющих общегосударственное значение) - в отношении проектов, имеющих общегосударственное значение, на основе методики для региональных инвестиционных проектов - в отношении региональных инвестиционных проектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wDK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

16. Значения критериев, указанных в [пунктах 14](#P110) и [15](#P120) настоящих Правил, рассчитываются для комплексного инвестиционного проекта в целом.

V. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ

17. Отбор проектов проводится в 2 этапа.

На первом этапе осуществляется отбор проектов, проводимый инвестиционной [комиссией](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C301F510B400F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wBK) по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Фонда, создаваемой Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - инвестиционная комиссия) в порядке, установленном настоящим разделом. В [состав](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C301F510B400F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC23a2wDK) инвестиционной комиссии включаются представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

На втором этапе Правительственная комиссия по проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение (далее - Правительственная комиссия), рассматривает проекты, отобранные инвестиционной комиссией, и принимает решение о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда либо об отказе в их предоставлении.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CC03F912B500F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC25a2wAK) Правительства РФ от 18.08.2010 N 633)

18. Инициатор проекта (кроме концессионного проекта) направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации (в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе, за исключением финансовой модели проекта, которая представляется в 2 экземплярах на электронном носителе) следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) заявка на предоставление бюджетных ассигнований Фонда (далее - заявка), составленная по [форме](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCA02F610B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K), утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации, с указанием общей стоимости проекта, необходимого объема бюджетных ассигнований Фонда и объемов финансирования проекта за счет других источников финансирования (в целом и по годам реализации проекта, в ценах, сложившихся по состоянию на I квартал года подачи заявки, и в ценах соответствующих лет с учетом налога на добавленную стоимость), с обоснованием необходимости реализации проекта, обоснованием соответствия проекта критериям отбора, указанным в [пункте 14](#P110) настоящих Правил, и основными ожидаемыми результатами его реализации;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.09.2012 [N 974](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wBK), от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK))

б) нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия руководителя инвестора;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал и копия), выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

г) копии годовых отчетов за последние 3 финансовых года или за весь период деятельности инвестора (в случае, если инвестор создан менее 3 финансовых лет назад), включающих бухгалтерскую (финансовую) отчетность (с отметкой налогового органа о ее принятии), а также справка инвестора с указанием причин возникновения убытков (в случае наличия убытков в указанных финансовых годах);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB01F415BD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC22a2wDK) Правительства РФ от 30.01.2013 N 67)

д) справка налогового органа (оригинал и копия) о состоянии расчетов инвестора по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

е) копии аудиторских заключений о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности инвестора за последние 3 финансовых года или за весь период деятельности инвестора (в случае, если инвестор создан менее 3 финансовых лет назад);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB01F415BD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC22a2w2K) Правительства РФ от 30.01.2013 N 67)

ж) копия лицензии инвестора на право пользования природными ресурсами, если наличие указанной лицензии необходимо в целях реализации проекта;

з) копия решения уполномоченного органа управления инвестора об участии в проекте с указанием намечаемого объема инвестиций инвестора, осуществляемых в проект в ценах, сложившихся по состоянию на I квартал года подачи заявки, и в ценах соответствующих лет с указанием доли собственных и привлекаемых средств;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wBK) Правительства РФ от 26.09.2012 N 974)

и) расчет, подтверждающий соответствие инвестора (инвесторов) утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации показателям абсолютной и относительной финансовой устойчивости, а также документы, подтверждающие достоверность указанного расчета, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

к) бизнес-план проекта, включающий:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассигнований Фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономической эффективности проекта в зависимости от проекта в соответствии с методикой для проектов, имеющих общегосударственное значение, или [методикой](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) для региональных инвестиционных проектов;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждающий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта.

В отношении проекта, включающего разработку проектной документации, указываются предполагаемая предельная стоимость и прогнозные сроки создания объектов капитального строительства;

л) финансовая модель проекта, соответствующая требованиям, установленным методикой для проектов, имеющих общегосударственное значение, или [методикой](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) для региональных инвестиционных проектов (на электронном носителе);

м) копия полученного в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в государственную собственность Российской Федерации, государственную собственность субъекта Российской Федерации и (или) муниципальную собственность в рамках проекта, и копия выданного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, положительного заключения о достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств федерального бюджета, а также сводный сметный расчет стоимости строительства каждого из объектов капитального строительства, составленный с учетом указанного заключения, и расчет в ценах, сложившихся по состоянию на I квартал года подачи заявки (кроме случаев, когда бюджетные ассигнования Фонда запрашиваются на реализацию проекта, включающего разработку проектной документации);

(пп. "м" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2w8K) Правительства РФ от 26.09.2012 N 974)

н) проект технического задания на разработку проектной документации на все объекты капитального строительства, предполагаемые к созданию или реконструкции в рамках проекта (в случае, если бюджетные ассигнования Фонда запрашиваются для реализации проекта, включающего разработку проектной документации), включающий в том числе положение, в соответствии с которым заказчик после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию осуществляет завершение оплаты стоимости разработки проектной документации проектной организации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wEK) Правительства РФ от 26.09.2012 N 974)

о) заключение на проект высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется проект (в отношении проекта, имеющего общегосударственное значение), или заключение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о соответствии регионального инвестиционного проекта критерию, установленному [подпунктом "ж" пункта 14](#P118) настоящих Правил (в отношении региональных инвестиционных проектов);

о(1)) копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам, по которым разработана проектная документация в отношении объекта капитального строительства) или положительного заключения о проведении первого этапа публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам, включающим разработку проектной документации), заключение общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности инвестиционного проекта, в случае, если в отношении инвестиционного проекта должен проводиться обязательный публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB09F711BE00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC22a2w9K) Российской Федерации;

(пп. "о(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB09F711BE00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CD22a2wDK) Правительства РФ от 30.04.2013 N 382; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C200F210BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wEK) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

п) проект паспорта проекта;

р) копия полученного в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в частную собственность инвестора в рамках проекта, с указанием сметной стоимости этого объекта капитального строительства, сводный сметный расчет стоимости строительства, составленный с учетом положительного заключения экспертизы, и расчет в ценах, сложившихся по состоянию на I квартал года подачи заявки (кроме случаев, когда бюджетные ассигнования Фонда запрашиваются на реализацию проекта, включающего разработку проектной документации);

(пп. "р" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wFK) Правительства РФ от 26.09.2012 N 974)

с) нотариально заверенные копии договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или иного соглашения между коммерческими организациями о взаимодействии при реализации проекта, определяющего в том числе порядок принятия решения о подаче заявки, порядок представления общих интересов при взаимодействии с другими участниками проекта, имущественные права на результаты реализации проекта, ответственность по принятым обязательствам перед Российской Федерацией, порядок выхода из соглашения без ущерба для реализации проекта, порядок принятия решений, касающихся реализации проекта и обеспечивающего механизм исполнения их обязательств.

19. Инициатор концессионного проекта направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации (в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе) документы, указанные в [подпунктах "а"](#P138), ["к"](#P154) - ["м"](#P161), ["о"](#P165) - ["р" пункта 18](#P169) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

Инициатор концессионного проекта, включающего разработку проектной документации, направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации (в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе) документы, указанные в [подпунктах "а"](#P138), ["к"](#P154), ["л"](#P160), ["н"](#P163) - ["п" пункта 18](#P168) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

20. Документы, предусмотренные [пунктами 18](#P136) и [19](#P172) настоящих Правил и соответствующие требованиям [пункта 21](#P178) настоящих Правил, в отношении проектов, предусматривающих предоставление бюджетных ассигнований Фонда в год подачи заявки, представляются в Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 1 мая года подачи заявки.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

21. К рассмотрению принимаются документы, предусмотренные [пунктами 18](#P136) и [19](#P172) настоящих Правил, представленные по установленной форме и в полном объеме.

Указанные документы должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны (заверены) руководителем инвестора или уполномоченным должностным лицом органа государственной власти - инициатора проекта, подпись которого должна быть скреплена соответственно печатью инвестора (при наличии печати) или органа государственной власти - инициатора проекта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D6CB09F611B400F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wFK) Правительства РФ от 23.12.2016 N 1465)

В случае участия в проекте 2 и более инвесторов или объединения коммерческих организаций, создаваемого на основе договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), документы, предусмотренные [подпунктами "б"](#P140) - ["з" пункта 18](#P150) настоящих Правил, представляются в отношении каждой коммерческой организации.

22. Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает представленные в соответствии с [пунктами 18](#P136), [19](#P172) и [21](#P178) настоящих Правил документы в месячный срок со дня их поступления и направляет инициатору проекта мотивированное заключение о необходимости корректировки проекта с указанием замечаний в случае:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) представления документов, не соответствующих требованиям [пункта 21](#P178) настоящих Правил;

б) наличия в представленных документах внутренних несоответствий, ошибок в расчетах;

в) выявления несоответствий проекта критериям, установленным [пунктом 14](#P110) настоящих Правил;

г) несоответствия проекта предельным значениям показателей, установленным методикой для проектов, имеющих общегосударственное значение, или [методикой](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) для региональных инвестиционных проектов;

д) несоответствия инвестора (инвесторов) требованиям [пункта 4](#P75) настоящих Правил.

23. После устранения замечаний документы, предусмотренные [пунктами 18](#P136), [19](#P172) и [21](#P178) настоящих Правил, направляются в Министерство экономического развития Российской Федерации для повторного рассмотрения. Откорректированные документы в отношении проектов, предусматривающих предоставление бюджетных ассигнований Фонда в год подачи заявки, представляются в Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 1 мая года подачи заявки. При наличии в документах недостоверной информации о проекте процедура отбора в отношении проекта прекращается. При отсутствии замечаний к документам Министерство экономического развития Российской Федерации направляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) документы, предусмотренные [подпунктами "а"](#P138), ["ж"](#P149), ["з"](#P150), ["к"](#P154) - ["п" пункта 18](#P168) настоящих Правил, - в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, или Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2w3K) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

б) документы, предусмотренные [подпунктами "а"](#P138), ["к"](#P154) - ["н"](#P163), ["с" пункта 18](#P171) настоящих Правил, - в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", осуществляющую функции финансового консультанта Правительства Российской Федерации (в отношении проектов, имеющих общегосударственное значение, и региональных инвестиционных проектов).

24. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, или Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" в месячный срок со дня поступления документов, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 23](#P191) настоящих Правил, представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации заключение на проект. Инициатор проекта, имеющего общегосударственное значение, вправе получить указанное заключение до представления документов, предусмотренных [пунктами 18](#P136), [19](#P172) и [21](#P178) настоящих Правил, в Министерство экономического развития Российской Федерации. В этом случае указанное заключение представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации вместе с документами, предусмотренными [пунктами 18](#P136) и [19](#P172) настоящих Правил и соответствующими требованиям [пункта 21](#P178) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC25a2wAK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505.

25. Внешэкономбанк в месячный срок со дня поступления документов, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 23](#P193) настоящих Правил, представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации заключение о достаточной обоснованности прогнозов в бизнес-плане проекта (включая план маркетинга) и соответствии проекта критериям финансовой, бюджетной и экономической эффективности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

В недельный срок после получения заключения Внешэкономбанка Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет перечисление средств на счет Внешэкономбанка в качестве оплаты услуг по подготовке заключения в размере 0,02 процента стоимости проекта, имеющего общегосударственное значение, или 0,06 процента стоимости регионального инвестиционного проекта в порядке, установленном соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Внешэкономбанком. Услуги Внешэкономбанка по подготовке заключений оплачиваются за счет бюджетных ассигнований Фонда.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

26. Министерство экономического развития Российской Федерации представляет на рассмотрение инвестиционной комиссии следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) заявка;

б) заключения, предусмотренные [пунктами 24](#P194) и [25](#P197) настоящих Правил;

в) проект паспорта проекта.

27. В случае если Внешэкономбанком представлено заключение о несоответствии проекта критериям финансовой, бюджетной или экономической эффективности, инвестиционная комиссия вправе принять мотивированное решение об отборе проекта для предоставления бюджетных ассигнований Фонда.

28. Инвестиционная комиссия рассматривает документы, предусмотренные [пунктом 26](#P201) настоящих Правил, и принимает решение об отборе проектов для предоставления бюджетных ассигнований Фонда либо об отклонении проектов. Министерство экономического развития Российской Федерации представляет на рассмотрение инвестиционной комиссии предложения по структурированию комплексных инвестиционных проектов, предусматривающие в том числе один из следующих вариантов:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) заключение инвесторами договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), соответствующего требованиям [подпункта "с" пункта 18](#P171) настоящих Правил;

б) привлечение управляющей компании для управления проектом, участия в осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проекта после вступления в силу акта Правительства Российской Федерации об утверждении паспорта проекта;

в) определение в качестве государственного координатора Министерства экономического развития Российской Федерации, одного из ответственных исполнителей или высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется реализация проекта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

29. Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 10 дней со дня заседания инвестиционной комиссии оформляет протокол заседания инвестиционной комиссии и размещает его на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

30. По результатам отбора проектов инвестиционной комиссией Министерство экономического развития Российской Федерации разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проект решения Правительства Российской Федерации об утверждении паспортов проектов, отобранных инвестиционной комиссией. Министерство экономического развития Российской Федерации представляет на рассмотрение Правительственной комиссии следующие документы в отношении проектов, отобранных инвестиционной комиссией:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) протокол заседания инвестиционной комиссии, в котором отражаются результаты отбора проектов;

б) проекты решений Правительства Российской Федерации об утверждении паспортов проектов (с приложением копий писем о его согласовании, а при наличии неурегулированных разногласий - с приложением копий замечаний и протоколов согласительных совещаний);

в) заключение Министерства экономического развития Российской Федерации об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. При этом значение показателя бюджетной эффективности, определенное в соответствии с методикой, предусмотренной [пунктом 15](#P120) настоящих Правил, приравнивается к показателю эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

31. Правительственная комиссия:

а) рассматривает документы, указанные в [пункте 30](#P215) настоящих Правил;

б) при наличии неурегулированных разногласий по проекту распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении паспортов проектов рассматривает указанные разногласия с участием федеральных министров (их заместителей), руководителей иных федеральных органов исполнительной власти (их заместителей), имеющих разногласия, и принимает по ним решения;

в) принимает решение о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда либо об отказе в предоставлении бюджетных ассигнований Фонда;

г) рассматривает принятые инвестиционной комиссией на основании предложений Министерства экономического развития Российской Федерации рекомендации о структурировании комплексных инвестиционных проектов и при необходимости принимает решение о структуре комплексного инвестиционного проекта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

32. Протокол заседания Правительственной комиссии оформляется в течение недели со дня ее проведения и размещается на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

33. Министерство экономического развития Российской Федерации в недельный срок со дня оформления протокола заседания Правительственной комиссии представляет в Правительство Российской Федерации проект решения Правительства Российской Федерации об утверждении паспортов проектов, одобренных Правительственной комиссией.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

34. Проекты, в отношении которых принято решение о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда, после заключения инвестиционного соглашения либо концессионного соглашения подлежат регистрации в государственном реестре проектов, ведение которого возлагается на Министерство экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

VI. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

35. После получения положительных заключений экспертизы на проектную документацию инициатор проекта для продолжения реализации проекта в месячный срок осуществляет корректировку бизнес-плана проекта и финансовой модели проекта в соответствии с проектной документацией, на которую получены положительные заключения экспертизы, и направляет откорректированные бизнес-план проекта, финансовую модель проекта и копии положительных заключений экспертизы на проектную документацию в Министерство экономического развития Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.09.2012 [N 974](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wDK), от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK))

Министерство экономического развития Российской Федерации проводит проверку представленных документов и в 2-недельный срок после их представления инициатором направляет указанные документы во Внешэкономбанк для проведения в порядке, предусмотренном [пунктом 25](#P197) настоящих Правил, экспертизы соответствия проекта критериям финансовой, бюджетной и экономической эффективности, рассчитываемым в зависимости от проекта в соответствии с методикой для проектов, имеющих общегосударственное значение, или [методикой](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) для региональных инвестиционных проектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

После получения заключения Внешэкономбанка Министерство экономического развития Российской Федерации в 2-недельный срок представляет его на рассмотрение инвестиционной комиссии, которая в месячный срок вносит в Правительственную комиссию предложение о продолжении реализации проекта, изменении условий реализации проекта либо о прекращении его реализации в случае, если значения показателей финансовой, бюджетной и (или) экономической эффективности проекта после корректировки бизнес-плана проекта и финансовой модели проекта значительно изменились.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

36. На основании предложений инвестиционной комиссии, указанных в [пункте 35](#P237) настоящих Правил, Правительственная комиссия может принять решение о внесении изменений в паспорт проекта или прекращении реализации проекта.

37. Решение Правительственной комиссии о внесении изменений в паспорт проекта, принятое в соответствии с [пунктом 36](#P243) настоящих Правил, не должно приводить к превышению принятых расходных обязательств Фонда над годовыми объемами Фонда в очередном финансовом году и плановом периоде.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

38. После вступления в силу акта Правительства Российской Федерации об утверждении паспорта проекта:

а) ответственный исполнитель концессионного проекта заключает в случаях, предусмотренных паспортом проекта, государственные контракты и (или) договоры на подготовку территории строительства, включая выкуп земельных участков и разработку проектной документации на объекты капитального строительства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2w9K) Правительства РФ от 23.08.2010 N 647)

б) ответственный исполнитель по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации подготавливает и вносит в Правительство Российской Федерации проект решения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения по соответствующему концессионному проекту, имеющему общегосударственное значение, в том случае, если этот проект предусматривает заключение концессионного соглашения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

39. Участники проекта в 2-месячный срок после вступления в силу акта Правительства Российской Федерации об утверждении паспорта проекта заключают инвестиционное соглашение, положения которого должны соответствовать положениям паспорта проекта и которое содержит:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wEK) Правительства РФ от 23.08.2010 N 647)

а) предмет инвестиционного соглашения с описанием выполняемых работ по проведению инженерных изысканий и проектированию (при отсутствии проектной документации), строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с указанием этапов, сроков выполнения работ, характеристик работ и создаваемых в результате их выполнения объектов капитального строительства;

б) общую стоимость работ по реализации проекта с указанием размера бюджетных ассигнований Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, направляемых на реализацию проекта ответственным исполнителем (ответственными исполнителями), и размера денежных средств, направляемых на финансирование проекта инвестором;

в) сроки реализации проекта;

г) план-график реализации проекта, основанный на принципе синхронизации действий участников проекта по финансированию и выполнению работ по проекту;

д) в случае отсутствия проектной документации:

описание первого этапа работ, включающего в себя работы по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, прохождению экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2w2K) Правительства РФ от 26.09.2012 N 974)

размер бюджетных ассигнований Фонда, денежных средств инвестора, предусмотренных на финансирование разработки проектной документации;

сведения о правах на проектную документацию, подготовленную в ходе реализации инвестиционного соглашения;

е) обязанности инвестора (инвесторов) по проведению операций с денежными средствами в целях оплаты расходных обязательств инвестора по реализации проекта через расчетные счета, открытые инвестору во Внешэкономбанке;

ж) права и обязанности сторон инвестиционного соглашения;

з) порядок совместного управления реализацией проекта сторонами инвестиционного соглашения;

и) перечень объектов капитального строительства, поступающих в государственную собственность Российской Федерации, государственную собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность и собственность инвестора;

к) условия, порядок и последствия внесения в инвестиционное соглашение изменений;

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C200F312BD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC26a2wFK) Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется [ставка рефинансирования](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C904F511B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CCa2w4K) Банка России, с 1 января 2016 года вместо ставки рефинансирования применяется [ключевая ставка](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C904F511B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC80CAa2w5K) Банка России.

л) условия об ответственности сторон инвестиционного соглашения в случае нарушения своих обязательств по финансированию проекта на срок более 3 месяцев в виде уплаты процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период задержки финансирования;

м) условия о праве любой стороны инвестиционного соглашения потребовать расторжения инвестиционного соглашения в случае нарушения другой стороной инвестиционного соглашения своих обязательств по финансированию проекта на срок более 6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию, а также об обязанности стороны инвестиционного соглашения, допустившей нарушение указанных обязательств, возместить убытки, связанные с расторжением инвестиционного соглашения, другим сторонам инвестиционного соглашения;

н) обязанность инвестора (инвесторов) по ежегодному предоставлению безотзывной банковской гарантии ответственному исполнителю в обеспечение исполнения обязательств инвестора (инвесторов) по финансированию проекта и возмещению убытков, связанных с расторжением инвестиционного соглашения. Сумма гарантии должна составлять не менее 15 процентов принятых инвестором (инвесторами) финансовых обязательств, предусмотренных паспортом проекта для финансирования проекта в год выдачи гарантии. Безотзывная банковская гарантия предоставляется инвестором ответственному исполнителю не позднее месяца со дня заключения инвестиционного соглашения в год подписания инвестиционного соглашения и до 30 января каждого последующего года реализации проекта;

о) права Министерства экономического развития Российской Федерации в отношении контроля и мониторинга хода реализации проекта, а также право требовать расторжения инвестиционного соглашения и возмещения инвестором убытков в случае нарушения им своих обязательств.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

40. Исполнение бюджетных обязательств в отношении объектов капитального строительства, бюджетные ассигнования Фонда для которых предоставляются в соответствии с [подпунктом "а" пункта 10](#P94) настоящих Правил, осуществляется государственным заказчиком в порядке, установленном для получателей средств федерального бюджета, с лицевых счетов, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства. При оплате денежных обязательств государственные заказчики представляют по месту открытия лицевых счетов получателей бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства в отношении каждого объекта капитального строительства следующие документы:

а) заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) для федеральных государственных нужд государственный контракт на весь период строительства, иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных с созданием объектов капитального строительства (за исключением объектов капитального строительства, создаваемых в рамках концессионных соглашений), в которых указываются в том числе объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), сроки и порядок их оплаты, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств, а также договоры об осуществлении строительного контроля (при необходимости);

б) сводное заключение государственной экспертизы проектной документации на объекты капитального строительства - в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее обязательное проведение;

в) акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), справки о стоимости выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (за исключением уплаты авансовых платежей).

41. При направлении бюджетных ассигнований Фонда на разработку проектной документации на объекты капитального строительства в соответствии с [подпунктом "а" пункта 10](#P94) настоящих Правил исполнение бюджетных обязательств осуществляется государственным заказчиком в порядке, установленном для получателей средств федерального бюджета, с лицевых счетов, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства. При оплате денежных обязательств государственные заказчики представляют по месту открытия лицевых счетов получателей бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства в отношении каждого объекта капитального строительства следующие документы:

а) заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации государственные контракты на выполнение проектных и изыскательских работ по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ (услуг) для федеральных государственных нужд;

б) акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), справки о стоимости выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (за исключением уплаты авансовых платежей).

42. В случае выполнения работ по подготовке территории строительства, включая выкуп земельного участка, а также по подготовке и проведению конкурсов на право заключения концессионного соглашения, включая подготовку конкурсной документации, при направлении бюджетных ассигнований Фонда на реализацию концессионных проектов, имеющих общегосударственное значение, исполнение бюджетных обязательств в отношении объектов капитального строительства осуществляется государственным заказчиком в порядке, установленном для получателей средств федерального бюджета, с лицевых счетов, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства. При оплате денежных обязательств государственные заказчики представляют по месту открытия лицевых счетов получателей бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства в отношении каждого объекта капитального строительства следующие документы:

а) заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации государственные контракты (договоры) на выполнение работ (услуг) для подготовки территории строительства, включая выкуп земельных участков, а также для подготовки и проведения конкурсов на право заключения концессионного соглашения, включая подготовку конкурсной документации;

б) акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), справки о стоимости выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (за исключением уплаты авансовых платежей).

43. В случае выполнения проектных и изыскательских работ при направлении бюджетных ассигнований Фонда на реализацию концессионных проектов, имеющих общегосударственное значение, исполнение бюджетных обязательств в отношении объектов капитального строительства осуществляется государственным заказчиком в порядке, установленном для получателей средств федерального бюджета, с лицевых счетов, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства. При оплате денежных обязательств государственные заказчики представляют по месту открытия лицевых счетов получателей бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства в отношении каждого объекта капитального строительства следующие документы:

а) заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации государственные контракты на выполнение проектных и изыскательских работ по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ (услуг) для федеральных государственных нужд;

б) акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), справки о стоимости выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (за исключением уплаты авансовых платежей).

44. В случае выполнения строительных работ при направлении бюджетных ассигнований Фонда на реализацию концессионных проектов, имеющих общегосударственное значение, исполнение бюджетных обязательств в отношении объектов капитального строительства осуществляется государственным заказчиком в порядке, установленном для получателей средств федерального бюджета, с лицевых счетов, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета концессионера, открытые ему в российской кредитной организации на условиях, установленных концессионным соглашением. При оплате денежных обязательств государственные заказчики представляют по месту открытия лицевых счетов получателей бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства в отношении каждого объекта капитального строительства следующие документы:

а) концессионное соглашение;

б) сводное заключение государственной экспертизы проектной документации.

44(1). В случае выполнения работ, указанных в [пунктах 42](#P286) - [44](#P292) настоящих Правил, при направлении бюджетных ассигнований Фонда на реализацию концессионных проектов, имеющих общегосударственное значение, ответственным исполнителем по которым является Государственная компания "Российские автомобильные дороги", исполнение обязательств в отношении объектов капитального строительства осуществляется указанной Компанией в соответствии с установленными Министерством финансов Российской Федерации особенностями осуществления операций по лицевому счету, открытому Компании в Федеральном казначействе.

(п. 44(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wFK) Правительства РФ от 23.08.2010 N 647)

45. Ответственные исполнители несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств, ввод в действие объектов капитального строительства соответствующей формы собственности в установленные сроки и своевременное представление отчетности о выполненных работах (оказанных услугах).

45(1). В случае если в акте Правительства Российской Федерации об утверждении паспорта проекта, вступившем в силу до утверждения документов территориального планирования, имеются несоответствия документам территориального планирования, ответственный исполнитель принимает меры по устранению указанных несоответствий в 2-месячный срок с даты утверждения соответствующих документов территориального планирования.

(п. 45(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CE06F51BBC00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2w3K) Правительства РФ от 26.09.2012 N 974)

VIII. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ,

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

46. Контроль и мониторинг хода реализации проектов осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

47. Внешэкономбанк осуществляет мониторинг расходования средств инвестора при реализации проекта на основании данных по движению средств на расчетных счетах инвестора, открытых во Внешэкономбанке, и представляет соответствующую отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

48. В случае если при отборе комплексного инвестиционного проекта Правительственной комиссией принято решение о необходимости привлечения управляющей компании для управления проектом, участия в осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проекта, Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации организовывает размещение заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг управляющей компанией. Управляющие компании привлекаются для выполнения следующих задач:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) содействие в осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов;

б) анализ обоснованности закупочных цен на строительные материалы и стоимости строительных и проектно-изыскательских работ;

в) выборочная оценка качества применяемых строительных материалов и работ на объектах строительства;

г) содействие в обеспечении координации действий участников проектов и поставщиков, подрядчиков и исполнителей, участвующих в реализации проектов, в том числе подготовка совместных совещаний и рабочих встреч;

д) разработка и ведение автоматизированной системы управления проектом;

е) консолидация данных о проекте, сопровождение проведения конкурсных и иных процедур по выбору поставщиков, подрядчиков и (или) исполнителей;

ж) разработка рекомендаций по осуществлению корректирующих, предупредительных действий по реализации проектов, а также рекомендаций по оценке, прогнозированию и минимизации рисков при реализации проектов;

з) представление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации о ходе реализации проектов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

и) проведение на регулярной основе с выездом на места анализа хода реализации проектов с представлением соответствующих отчетов в Министерство экономического развития Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

к) организация взаимодействия и обмена информацией между участниками проектов, поставщиками, подрядчиками и исполнителями, участвующими в реализации проектов;

л) информационное сопровождение мероприятий по контролю и мониторингу, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

49. Оплата услуг управляющей компании обеспечивается за счет средств Фонда и средств инвесторов в равных долях.

50. По итогам размещения заказа на оказание услуг по управлению проектом и участию в контроле и мониторинге хода реализации проекта заключается государственный контракт между Министерством экономического развития Российской Федерации, инвестором (инвесторами) и управляющей компанией.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

51. Ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации проектов подлежат опубликованию на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

52. По результатам контроля и мониторинга хода реализации проектов в случае невыполнения условий инвестиционного соглашения (концессионного соглашения) и паспорта проекта Министерство экономического развития Российской Федерации вносит на рассмотрение инвестиционной комиссии и Правительственной комиссии предложения:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

а) о пересмотре инвестиционного соглашения (концессионного соглашения) и паспорта проекта, включая предложения об изменении объема финансирования на каждый год периода реализации проекта;

б) о приостановлении реализации проекта;

в) о прекращении реализации проекта.

IX. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФОНДА

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

53. Бюджетные ассигнования Фонда в объеме, определяемом Правительством Российской Федерации ежегодно, могут быть направлены на реализацию региональных инвестиционных проектов, прошедших отбор в порядке, установленном настоящими Правилами.

Бюджетные ассигнования Фонда направляются на реализацию региональных инвестиционных проектов с учетом соответствующих квот - устанавливаемого в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626DDCE09F010B75DFE431D640BD8FB8494EEACB2DFFC81CDa2w4K) для региональных инвестиционных проектов в отношении каждого субъекта Российской Федерации размера бюджетных ассигнований Фонда, которые могут быть предоставлены для финансирования региональных инвестиционных проектов, реализуемых на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

54. Остаток неиспользованного объема бюджетных ассигнований Фонда для реализации региональных инвестиционных проектов подлежит использованию в очередном финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

55. Ответственными исполнителями (ответственным исполнителем) региональных инвестиционных проектов являются высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, на территории которых реализуются региональные инвестиционные проекты.

56. Бюджетные ассигнования Фонда для реализации региональных инвестиционных проектов могут предоставляться в формах, определенных [подпунктами "б"](#P95) и ["в" пункта 10](#P96) настоящих Правил.

57. После заключения инвестиционного соглашения высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации заключают соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда для реализации регионального инвестиционного проекта. Проект такого соглашения подготавливается высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

Перечисление бюджетных ассигнований Фонда для реализации региональных инвестиционных проектов в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с указанным соглашением на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных Министерству экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на указанные цели осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

58. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации отчетность о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования Фонда, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда для реализации регионального инвестиционного проекта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

59. В случае если заявка на предоставление бюджетных ассигнований Фонда представляется в отношении регионального инвестиционного проекта, имеющего межрегиональное значение, то она представляется одновременно с копией соглашения между высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуется региональный инвестиционный проект.

60. В случае если заявка на предоставление бюджетных ассигнований Фонда представляется в отношении регионального инвестиционного проекта, имеющего межрегиональное значение, установленные квоты могут быть перераспределены между соответствующими субъектами Российской Федерации, на территории которых реализуется региональный инвестиционный проект.

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПАСПОРТ ПРОЕКТА, ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5CB03F91BBD00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC27a2wDK) Правительства РФ от 23.08.2010 N 647)

61. Предложения о внесении изменений в паспорт проекта подготавливаются:

а) Министерством экономического развития Российской Федерации самостоятельно по результатам мероприятий по контролю и мониторингу;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

б) участниками проекта в соответствии с [пунктами 65](#P369) - [68](#P381) или [72](#P390) настоящих Правил.

62. Предложения о внесении изменений в паспорт проекта, подготавливаемые Министерством экономического развития Российской Федерации по результатам мероприятий по контролю и мониторингу и включающие проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт проекта и пояснительную записку с обоснованием целесообразности внесения таких изменений, представляются на рассмотрение инвестиционной комиссии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

63. В случае одобрения инвестиционной комиссией предложений Министерства экономического развития Российской Федерации о внесении изменений в паспорт проекта Министерство согласовывает в установленном порядке проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт проекта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

64. Предложения о внесении изменений в паспорт проекта, одобренные инвестиционной комиссией, представляются на рассмотрение Правительственной комиссии с приложением копий писем о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт проекта, а при наличии неурегулированных разногласий - с приложением копий замечаний и протоколов согласительных совещаний.

При наличии неурегулированных разногласий по проекту распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт проекта Правительственная комиссия рассматривает указанные разногласия с участием федеральных министров (их заместителей) и руководителей федеральных органов исполнительной власти (их заместителей), имеющих разногласия, и принимает по ним решения.

65. Предложения участников проекта о внесении изменений в паспорт проекта подготавливаются ими в случае необходимости внесения в инвестиционное соглашение изменений, влияющих на содержание паспорта проекта. Внесение изменений в паспорт проекта по предложениям участников проекта осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для отбора проектов, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 66](#P370) и [72](#P390) настоящих Правил. При этом к документам, представляемым в соответствии с настоящими Правилами, прилагается пояснительная записка с обоснованием целесообразности внесения изменений в паспорт проекта, согласованная участниками проекта.

66. Предложения участников проекта о внесении изменений в паспорт проекта, включающие проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт проекта и пояснительную записку с обоснованием целесообразности внесения таких изменений, подготавливаются в порядке, установленном [пунктами 67](#P379) и [68](#P381) настоящих Правил, в случаях, если они связаны с:

а) увеличением объема инвестиций в проект со стороны инвестора, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета без изменения в сторону ухудшения и (или) уменьшения ожидаемых результатов реализации проекта;

б) изменениями в сторону улучшения и (или) увеличения ожидаемых результатов реализации проекта без изменения объема инвестиций в проект со стороны участников проекта;

в) изменением наименования, реорганизацией участников проекта, изменением ответственного исполнителя проекта;

г) перераспределением объемов финансирования проекта по годам и (или) перераспределением сроков достижения ожидаемых результатов реализации проекта по годам без увеличения стоимости проекта;

д) приведением паспорта проекта в соответствие с достигнутой экономией в ходе реализации проекта;

е) устранением опечаток, ошибок и неточностей технического характера, допущенных в паспорте проекта;

ж) изменением наименования проекта или этапа проекта без изменения состава объектов капитального строительства, входящих в состав проекта;

з) изменением объема имущественных прав участников проекта на результаты его реализации без сокращения объема имущественных прав Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования и уменьшения доли финансирования проекта за счет средств инвестора (инвесторов).

67. В случаях, предусмотренных [пунктом 66](#P370) настоящих Правил, участник проекта - инициатор предложений о внесении изменений в паспорт проекта (далее - инициатор изменений) направляет подготовленные им предложения о внесении изменений в паспорт проекта на согласование другим участникам проекта. Направленные на согласование предложения о внесении изменений в паспорт проекта согласовываются руководителями (заместителями руководителей) участников проекта не позднее чем в 15-дневный срок с даты их поступления на согласование. При наличии возражений указанные предложения согласуются с замечаниями, которые прилагаются к согласуемым предложениям. Инициатор изменений представляет согласованные предложения о внесении изменений в паспорт проекта в Министерство экономического развития Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

68. При наличии разногласий по предложениям о внесении изменений в паспорт проекта инициатор изменений обеспечивает обсуждение указанных предложений с руководителями (заместителями руководителей) участников проекта с целью поиска взаимоприемлемого решения. Предложения о внесении изменений в паспорт проекта, по которым имеются разногласия, могут быть представлены инициатором изменений в Министерство экономического развития Российской Федерации только вместе с протоколом согласительного совещания и подлинниками замечаний, подписанными руководителями (заместителями руководителей) участников проекта, имеющих разногласия.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

69. Предложения участников проекта о внесении изменений в паспорт проекта, подготовленные в случаях, предусмотренных [пунктом 66](#P370) настоящих Правил, представляются на рассмотрение инвестиционной комиссии. К заседанию инвестиционной комиссии Министерство экономического развития Российской Федерации подготавливает заключение по указанным предложениям.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

Предложения, подготовленные в случаях, предусмотренных [пунктом 66](#P370) настоящих Правил, представленные с нарушением порядка, установленного [пунктами 67](#P379) и [68](#P381) настоящих Правил, Министерством экономического развития Российской Федерации не рассматриваются и не могут быть вынесены на рассмотрение инвестиционной комиссии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

70. В случае одобрения инвестиционной комиссией предложений участников проекта о внесении изменений в паспорт проекта, подготовленных ими в случаях, предусмотренных [пунктом 66](#P370) настоящих Правил, Министерство экономического развития Российской Федерации согласовывает в установленном порядке проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт проекта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)

71. Рассмотрение Правительственной комиссией предложений участников проекта о внесении изменений в паспорт проекта, подготовленных ими в случаях, предусмотренных [пунктом 66](#P370) настоящих Правил, и одобренных инвестиционной комиссией, осуществляется в порядке, установленном [пунктом 64](#P367) настоящих Правил.

72. Пересмотр утвержденного Правительством Российской Федерации паспорта проекта в сторону увеличения расходов федерального бюджета на реализацию проекта не допускается.

Указанное положение не распространяется на проекты, отобранные в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D3C902F814B75DFE431D640BaDw8K) Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. N 694 "Об Инвестиционном фонде Российской Федерации". Внесение в паспорта указанных проектов изменений, предусматривающих увеличение расходов федерального бюджета на их реализацию, осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для отбора проектов. При этом к документам, представляемым в соответствии с настоящими Правилами, прилагается пояснительная записка с обоснованием целесообразности внесения изменений в паспорт проекта, согласованная участниками проекта, а представление документов, предусмотренных [подпунктами "б"](#P140) - ["и"](#P152), ["н"](#P163) и ["с" пункта 18](#P171) настоящих Правил, не требуется.

73. Внесение изменений в инвестиционное соглашение, соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, которые не приводят к возникновению противоречий с положениями паспорта проекта, осуществляется в порядке, установленном инвестиционным соглашением, соглашением о предоставлении субсидии соответственно.

В случае необходимости внесения в инвестиционное соглашение, соглашение о предоставлении субсидии изменений, влияющих на содержание паспорта проекта, участники проекта представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения о внесении изменений в паспорт проекта в порядке, установленном [пунктами 65](#P369) - [68](#P381) или [72](#P390) настоящих Правил соответственно. В этом случае изменения вносятся в инвестиционное соглашение, соглашение о предоставлении субсидии в течение месяца после внесения соответствующих изменений в паспорт проекта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684357B7FD368626D5C208F31BBA00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC81CC24a2wEK) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505)