Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского

муниципального образования от «13» декабря 2018 г. № 529-п

План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционных проектов и проектов создания инфраструктуры (основные технико-экономические показатели; месторасположение объекта - наименование населенного пункта) | Форма собственности заказчика проекта | Источники финансирования (местный, региональный, федеральный бюджет, иные источники) | Стоимость проекта, млн. руб. | Ожидаемые сроки реализации проекта (с начала проектирования) | Фактическое состояние инвестиционного объекта (этап подготовки или исполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗДЕЛ 1- коммерческие инвестиционные проекты** |
| 1.1 | Разработка Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата. 5928,0 тыс. т; добыча широкой фракции легких углеводородов 902,0 тыс. т; создание рабочих мест 902 ед.; бюджетная эффективность (налоговые поступления во все уровни бюджетной системы РФ) 45209,0 млн. рублей | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники  | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 33,4 | 2023 год | Проект реализуется |
| 1.2 | Разработка Аянского (западного) лицензионного участка. Плановые показатели 2019 года: добыча нефти и газового конденсата 228,0 тыс. т; создание рабочих мест 38,0 ед.; бюджетная 189,0 млн. рублей | ООО «Тихоокеанский терминал» | Иные источники  | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 2,2 | 2022 год | Проект реализуется |
| 1.3 | Разработка Марковского нефтегазоконденсатного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: бюджетная эффективность 12,0 млн. рублей | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 9,1 | 2022 год | Проект реализуется |
| 1.4 | Разработка Большетирского нефтяного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата 131,0 тыс. т; создание рабочих мест 8,0 ед.; бюджетная эффективность 763,0 млн. рублей | АО «ИНК - Запад» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 2,7 | 2023 год | Проект реализуется |
| 1.5 | Разработка Ичёдинского нефтяного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата 2551,0 тыс. т; создание рабочих мест 385,0 ед.; бюджетная эффективность 11783,0 млн. рублей | АО «ИНК - Запад» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 4,4 | 2021 год | Проект реализуется |
| 1.6 | Разработка Верхнетирского нефтяного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата 187,0 тыс. т; создание рабочих мест 106,0 ед.; бюджетная эффективность 1088,0 млн. рублей | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 2,9 | 2021 год | Проект реализуется |
| 1.7 | Извлечение гелия на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Добыча гелия, создание рабочих мести и, соответственно, поступления в бюджет, планируются с 2020 года | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 3,3 | 2020 год | Проект реализуется |
| 1.8 | Строительство завода и системы транспорта. Плановые показатели на 2019 год: создание рабочих мест 189,0 ед.; бюджетная эффективность 2,0 млн. рублей. Производство этана, пропана технического, бутана технического, стабильного газового конденсата планируется с 2020 года | ООО «Усть-Кутский газоперерабатывающий завод» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год - 4,0 | 2022 год | Проект реализуется |
| 1.9 | Строительство завода. Производство полиэтилена планируется с 2023 года. Создание рабочих мест и, соответственно, поступления в бюджетную систему с 2022 года | ООО «Иркутский завод полимеров» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год - 12,6 | 2023 год | Завершены предпроектные работы |
|  | **РАЗДЕЛ 2 - проекты создания инфраструктуры** |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты создания транспортной инфраструктуры** |
| 2.1.1 | Реконструкция участка уличной дорожной сети на участке от перекреста улиц Халтурина - Некрасова до перекрестка Чкалова - Красная Звезда | Администрация муниципального образования (далее - МО) г. Усть-Кут | Областной и местный бюджеты | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 104,8 | 2019 год | Проект реализуется |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания энергетической инфраструктуры** |
| 2.2.1 | Строительство ЛЭП-35 кВ, ПС/10кВ в Янтальском МО | Администрация Янтальского МО | Областной и местный бюджеты | 95,0 | 2019 год | Разрабатывается проектная документация |
| 2.2.2 | Строительство ВЛ 10 кВ (18 км), ВЛ 0,4 кВ (26 км) и КТП 10/0,4 кВ (20 шт.) на территории Верхнемарковского МО | ОАО «Иркутская электросетевая компания» | Иные источники | 130,0 | 2020 год | Разрабатывается проектная документация |
| 2.2.3 | Строительство «ПС 500 Кв Усть-Кут с заходами ВЛ 500 Кв и 200 КВ» | ПАО «ФСК ЕЭС» | иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год - 1161,0 | 2020 год | Проект реализуется |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания инженерно-коммунальной инфраструктуры** |
| 2.3.1 | Приобретение модульной котельной на п. Железнодорожный Янтальского МО | Администрация Янтальского МО | Областной и местный бюджеты | 11,0 | 2019 год |  |
| 2.3.2 | Проектирование и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, замена устаревшего оборудования в рамках инвестиционной программы поставщика коммунальных услуг в МО «г. Усть-Кут» | ООО УК «Водоканал-Сервис» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. - 22,2 | 2021 год | Подготовка проектной документации |
| 2.3.3 | Реконструкция объектов теплоснабжения, замена устаревшего оборудования в рамках инвестиционной программы поставщика коммунальных услуг в МО «г. Усть-Кут» | ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год - 40,6 | 2022 год | Проект реализуется |
| 2.3.4 | Создание площадок временного накопления ТКО (Подымахинское МО, Верхнемарковское МО, Ручейское МО, Нийское МО) | Администрация УКМО | местный бюджет | Плановый объем финансирования - 23,7 | 2019 год | Оформление земельных участков под площадки |
| 2.3.5 | Создание контейнерных площадок на территории городских и сельских поселений (МО «г. Усть-Кут», Верхнемарковское, Подымахинское, Ручейское, Звезднинское, Нийское, Янтальское МО) | Администрации МО «г. Усть-Кут», Верхнемарковского, Подымахинского, Ручейского, Звезднинского, Нийского, Янтальского МО | местный бюджет | Плановый объем финансирования - 24,7  | 2019 год | Подготовительные мероприятия |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты социальной инфраструктуры** |
| 2.4.1 | Строительство плавательного бассейна (ФОК) в г. Усть-Куте | Администрация Усть-Кутского МО | Областной и местный бюджеты | Плановый объем финансирования на 2019 год - 92,9 | 2020 год | Проект реализуется |
| 2.4.2. | Строительство многофункциональных спортивных площадок в сельской местности (п. Верхнемарково, п. Ния, п. Подымахино, п. Ручей) | Администрация Усть-Кутского МО | Областной и местный бюджеты | 17,9 | 2019 год | Подготовлена проектная документация |

Заместитель мэра УКМО

по экономическим вопросам Ф.И. Даникёрова