Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского

муниципального образования от «26» ноября 2019 г. № 476-п

План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционных проектов и проектов создания инфраструктуры (основные технико-экономические показатели; месторасположение объекта - наименование населенного пункта) | Форма собственности заказчика проекта | Источники финансирования (местный, региональный, федеральный бюджет, иные источники) | Стоимость проекта, млн. руб. | Ожидаемые сроки реализации проекта (с начала проектирования) | Фактическое состояние инвестиционного объекта (этап подготовки или исполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗДЕЛ 1- коммерческие инвестиционные проекты** |
| 1.1 | Разработка Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата. 5582,0 тыс. т; добыча широкой фракции легких углеводородов 358,0 тыс. т; создание рабочих мест 147 ед.; бюджетная эффективность (налоговые поступления) 207,0 млн. руб. (местный бюджет) | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники  | Плановый объем финансирования на 2019 г. – 26 461,0 | 2023 год | Проект реализуется |
| 1.2 | Разработка Аянского (западного) лицензионного участка. Плановые показатели 2019 года: добыча нефти и газового конденсата 151,0 тыс. т; бюджетная 0,21 млн. руб. (местный бюджет) | ООО «Тихоокеанский терминал» | Иные источники  | Плановый объем финансирования на 2019 г. – 2 108,0 | 2022 год | Проект реализуется |
| 1.3 | Разработка Марковского нефтегазоконденсатного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата – 3 тыс. т; бюджетная эффективность 4,7 млн. руб. (местный бюджет) | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. – 4 985,0 | 2022 год | Проект реализуется |
| 1.4 | Разработка Большетирского нефтяного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата 35,0 тыс. т; создание рабочих мест 7,0 ед.; бюджетная эффективность 0,8 млн. руб. (местный бюджет) | АО «ИНК - Запад» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. – 3 228,0 | 2023 год | Проект реализуется |
| 1.5 | Разработка Ичёдинского нефтяного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата 2 430,0 тыс. т; создание рабочих мест 34,0 ед.; бюджетная эффективность 12,5 млн. руб. (местный бюджет) | АО «ИНК - Запад» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. – 6 936,0 | 2021 год | Проект реализуется |
| 1.6 | Разработка Верхнетирского нефтяного месторождения. Плановые показатели на 2019 год: добыча нефти и газового конденсата 177,0 тыс. т; бюджетная эффективность 0,5 млн. руб. (местный бюджет) | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. – 2 026,0 | 2021 год | Проект реализуется |
| 1.7 | Извлечение гелия на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Добыча гелия, создание рабочих мести и, соответственно, поступления в бюджет, планируются с 2021 года | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 г. – 4 181,0 | 2021 год | Проект реализуется |
| 1.8 | Строительство завода и системы транспорта. Плановые показатели на 2019 год: бюджетная эффективность 0,34 млн. руб. (местный бюджет). Производство этана, пропана технического, бутана технического, стабильного газового конденсата планируется с 2020 года | ООО «Усть-Кутский газоперерабатывающий завод» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 1 777,0 | 2022 год | Проект реализуется |
| 1.9 | Строительство завода. Производство полиэтилена планируется с 2023 года. Плановые показатели: создание рабочих мест 122 единицы. Поступления в бюджетную систему с 2020 года | ООО «Иркутский завод полимеров» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 22 868,0 | 2023 год | Предпроектные работы |
|  | **РАЗДЕЛ 2 - проекты создания инфраструктуры** |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты создания транспортной инфраструктуры** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания энергетической инфраструктуры** |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ВЛ-35 кВ, ПС35/10 кВ, реконструкцию ВЛ-10 кВ; ТП 10/0,4 кВ; ВЛ-0,4 кВ в р.п. Янталь | Администрация Янтальского МО | Местный бюджеты | Сумма по договору на проектирование – 3,5 | 2019 год | Заключен муниципальный контракт № 1 от 25.07.2019. ПСД находится на экспертизе  |
| 2.2.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ п. Верхнемарково с заменой трансформаторов 10 МВА на 16 МВА для электроснабжения УКПГ Марковского НГМК ООО «Иркутская нефтяная компания» (Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2020-2024 годы) | ОАО «ИЭСК» | Иные источники | Сумма по договору на проектирование – 2,9 | 2020 год | ОАО «ИЭСК» заключен договор от 17.07.2018 № 05-СЭС/18-ПИР на разработку проектной и рабочей документации по объекту. Срок окончания работ – 24.11.2019 |
| 2.2.3 | Строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощность 501 МВА (3х167 МВА) и мощностью средств компенсации реактивной мощности 180 Мвар (1хШР-180 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская и заходов ВЛ 220 кВ Кичера – Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя – Новый Уоян на ПС 500 кВ Нижнеангарская суммарной ориентировочной протяженностью 465 км с расширением ПС 500 кВ Усть-Кут на одну линейную ячейку 500 кВ и установкой средств компенсации реактивной мощности 50 Мвар (2х25 Мвар) для обеспечения технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» (БАМ) и ООО «Иркутская нефтяная компания (ПС 220 кВ ЗНХ (Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, инвест.программа ПАО «ФСК ЕЭС») | ПАО «ФСК ЕЭС» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 387,0 | 2024 год | Проект реализуется |
| 2.2.4 | Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2, с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС (протяженность 294,48 км для обеспечения технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» (БАМ) и ООО «Иркутская нефтяная компания (ПС 220 кВ ЗНХ (Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, инвест.программа ПАО «ФСК ЕЭС») | ПАО «ФСК ЕЭС» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 4678,9 | 2021 год | Проект реализуется |
| 2.2.5 | Проектно-изыскательские работы по созданию системы мониторинга и управления качество м электроэнергии (СМиУКЭ), в т.ч. ПС 500 кВ Усть-Кут (инвест.программа ПАО «ФСК «ЕЭС» | ПАО «ФСК ЕЭС» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 0,4 | 2024 год | Проект реализуется |
| 2.2.6 | Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I (II) цепь с отпайками на ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 – ЗНХ и ВЛ 220 кВ ЗНХ – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 МВА, строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I (II) цепь с отпайками на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ ЗНХ ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) для обеспечения технического присоединения энергетических установок и энергопринимающих устройств ООО «Иркутская нефтяная компания» (инвест.программа ПАО «ФСК «ЕЭС») | ПАО «ФСК ЕЭС» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 18,8 | 2024 год | Проект реализуется |
| 2.2.7 | Строительство ПС 220 кВ Чудничный трансформаторной мощностью 50 МВА (х25 МВА) для обеспечения технологического присоединения ОАО «РЖД» в рамках программы Восточного полигона (Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы) | ОАО «РЖД» | Иные источники | Нет данных  | 2019 год | Проект реализуется |
| 2.2.8 | Строительство отпаек от ВЛ 220 кВ Якурим – Ния и ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная на ПС 220 кВ Чудничный ориентировочной протяженностью 2,34 км (2х1,17 км) для обеспечения технологического присоединения ОАО «РЖД» в рамках программы Восточного полигона (Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы) | ОАО «ИЭСК» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 15,7 | 2019 год | Проект реализуется |
| 2.2.9 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Кут с заменой двух Т 25 МВА на два Т 40 МВА для присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» по транзиту «Гидростроитель – Коршуниха» (Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2020-2024 годы) | ОАО «РЖД» | Иные источники | Нет данных  | 2019 год | Проект реализуется |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания инженерно-коммунальной инфраструктуры** |
| 2.3.1 | Приобретение модульной котельной на п. Железнодорожный Янтальского МО | Администрация Янтальского МО | Областной и местный бюджеты | Сумма по заключенному контракту - 8,8 | 2019 год | Заключен муниципальный контракт № 2 от 25.07.2019. В стадии исполнения |
| 2.3.2 | Реконструкция напорных канализационных коллекторов г. Усть-Кута (инвестиционная программа ООО УК «Водоканал-Сервис») | ООО УК «Водоканал-сервис» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год - 17,3 | 2020 год | Проектирование, реализация мероприятий проекта |
| 2.3.3 | Реконструкция технологического оборудования комплекса объектов водоотведения г. Усть-Кута (инвестиционная программа ООО УК «Водоканал-Сервис») | ООО УК «Водоканал-сервис» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год - 17,3 | 2021 год | Проект реализуется |
| 2.3.4 | Реконструкция комплекса объектов водоснабжения г. Усть-Кута (инвестиционная программа ООО УК «Водоканал-Сервис») | ООО УК «Водоканал-сервис» | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 15,3 | 2019 год | Проект реализуется |
| 2.3.5 | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей в г. Усть-Куте (инвестиционная программа ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные») | ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 11,7 | 2020 год | Проект реализуется |
| 2.3.6 | Реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов в г. Усть-Куте (инвестиционная программа ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные») | ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные | Иные источники | Плановый объем финансирования на 2019 год – 22,5 | 2020 год | Проект реализуется |
| 2.3.7 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Янталь | Администрация Янтальского МО | Областной и местный бюджеты | Плановый объем финансирования – 1,2  | 2019 год | Объявлен электронный аукцион, срок подачи заявок 18.11.2019  |
| 2.3.8 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Звездном | Администрация Звезднинского МО | Областной и местный бюджеты | Плановый объем финансирования – 0,7  | 2019 год | Объявлен электронный аукцион, срок подачи заявок 18.11.2019  |
| 2.3.9 | Устройство площадок для ТКО в г. Усть-Куте | Администрация МО «г. Усть-Кут» | Местный бюджет | Объем финансирования на 2019 год – 5,1 | 2019 год | Работы проведены |
| 2.3.10 | Строительство водовода от водозабора «Федотьевский» до котельной по ул. Балахня, строение 1, протяженностью 3,3 км в г. Усть-Куте | Администрация МО «г. Усть-Кут» | Областной и местный бюджеты | Плановый объем финансирования на 2019 год – 26,3 | 2020 год | Проведена процедура электронного аукциона. Муниципальный контракт на подписании |
|  | **ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты социальной инфраструктуры** |
| 2.4.1 | Строительство плавательного бассейна (ФОК) в г. Усть-Куте | Администрация Усть-Кутского МО | Областной и местный бюджеты | Плановый объем финансирования на 2019 год – 69,3 | 2020 год | Проект реализуется |
| 2.4.2. | Строительство многофункциональных спортивных площадок в сельской местности (п. Верхнемарково, п. Ния, с. Подымахино, п. Ручей) | Администрация Усть-Кутского МО | Областной и местный бюджеты | Плановый объем финансирования - 18,8 | 2019 год | Проект реализуется |

Заместитель мэра УКМО

по экономическим вопросам Ф.И. Даникёрова